# Trabajo Final Integrador: Presentación del Proyecto

| Datos del Alumno |  |
| --- | --- |
| Apellido y Nombres: Ceballos Ismael Gastón | Legajo: 412145 |
| Nombre del Proyecto: Athenyx Ward |  |
| Correo Institucional del estudiante: 412145@tecnicatura.frc.utn.edu.ar |  |

| Datos del Proyecto: Propósito y Objetivos |  |
| --- | --- |
| ☐ Se desarrolla para un cliente real | ☑ Es inventiva del propio alumno |
| Objetivos del Proyecto |  |
| El propósito de este proyecto es desarrollar Athenyx Ward, una plataforma web orientada a la gestión segura e inteligente de comunicaciones digitales, capaz de analizar correos electrónicos personales mediante inteligencia artificial local, análisis heurístico y mecanismos de ciberseguridad para detectar, prevenir y alertar sobre posibles amenazas digitales. La aplicación buscará brindar a los usuarios una herramienta centralizada que permita optimizar, organizar y proteger sus comunicaciones electrónicas, integrando funciones de seguridad, automatización y productividad en una única plataforma. La problemática principal que se busca resolver es el crecimiento constante de ataques digitales dirigidos a usuarios comunes, especialmente mediante correos electrónicos fraudulentos, phishing, spoofing, malware, robo de cuentas, ingeniería social y enlaces peligrosos, amenazas que muchas veces pasan desapercibidas y pueden ocasionar pérdidas económicas, filtración de información personal, accesos no autorizados y vulnerabilidades de seguridad. El sistema utilizará modelos de inteligencia artificial local junto con reglas heurísticas y análisis de metadatos para identificar comportamientos sospechosos, evaluar el nivel de riesgo de cada correo electrónico y proporcionar al usuario alertas preventivas antes de interactuar con contenido potencialmente malicioso. Además, el análisis será explicativo, permitiendo informar de forma clara los motivos por los cuales un mensaje fue considerado seguro, sospechoso o peligroso. La plataforma también incorporará funcionalidades complementarias orientadas a la productividad y organización de comunicaciones, como: - marcado inteligente de mensajes importantes, - generación de recordatorios, - historial de análisis realizados, - dashboards interactivos para usuarios y administradores, - estadísticas de actividad y amenazas detectadas, - y accesibilidad visual enfocada en adultos mayores. El sistema contará con autenticación segura, gestión de usuarios mediante roles, integración con Gmail mediante OAuth2 y un modelo SaaS basado en suscripción premium con período de prueba limitado. Los principales beneficiarios serán usuarios particulares y adultos mayores que requieran una herramienta preventiva y accesible para proteger sus comunicaciones digitales. |  |
| Alcance del proyecto |  |
| - Integración con cuentas de Gmail para el análisis de correos electrónicos. - Detección y prevención de amenazas digitales como: - phishing, - spoofing, - malware, - fraude digital, - ingeniería social, - enlaces peligrosos, - robo de cuentas. - Implementación de inteligencia artificial local para el análisis de contenido y comportamiento sospechoso en correos electrónicos. - Uso de reglas heurísticas y análisis de metadatos para evaluar niveles de riesgo. - Sistema de evaluación mediante porcentaje de amenaza y semáforo de seguridad (verde, amarillo y rojo). - Explicación clara y detallada de los motivos por los cuales un correo fue considerado seguro o sospechoso. - Alertas visuales para correos con riesgo moderado o alto. - Opción de ocultar o eliminar correos considerados peligrosos. - Historial de análisis realizados por el usuario. - Automatización básica de tareas relacionadas a correos electrónicos: - marcado de mensajes importantes, - generación de recordatorios. - Dashboard para usuarios con estadísticas personales: - amenazas detectadas, - promedio de riesgo, - actividad reciente, - análisis realizados. - Dashboard administrativo con: - gestión de usuarios, - monitoreo de amenazas, - estadísticas de suscripciones e ingresos. - promedio de análisis por usuario. - Gestión de usuarios mediante roles: - administrador, - premium, - versión de prueba. - Sistema de autenticación segura mediante OAuth2 y JWT. - Modelo SaaS mediante plan premium y versión de prueba limitada a un mes. - Accesibilidad visual orientada a adultos mayores mediante configuraciones de interfaz simplificada. - Historial y datos de análisis almacenados por el sistema. |  |

| ## Planificación del producto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de Inicio: 14/05/26 |  | Fecha de Fin Estimada: 20/07/26 |  |
| #N Entregable | Estimada fecha de entrega | Épica/Historia de Usuario | Notas |
| 1 Planificación inicial del proyecto | Sprint 0 | Definición del alcance, tecnologías, arquitectura, estructura del sistema, planificación de sprints y organización del proyecto. | Definición de stack tecnológico, metodología Scrum, arquitectura cliente-servidor y análisis de viabilidad. |
| 2 Gestión de usuarios e integración con Gmail | Sprint 1 | Como usuario, quiero iniciar sesión de forma segura mediante Gmail para acceder a la plataforma y analizar mis correos electrónicos. | OAuth2, JWT, Spring Security, roles, Gmail API. |
| 3 Motor de análisis y detección de amenazas | Sprint 2 | Como usuario, quiero que el sistema detecte amenazas digitales y me alerte antes de interactuar con correos sospechosos. | Reglas heurísticas, análisis de metadatos, detección de phishing/spoofing/malware, scoring porcentual, semáforo de riesgo, historial de análisis y alertas visuales. |
| 4 Integración de IA local y automatizaciones básicas | Sprint 3 | Como usuario, quiero recibir explicaciones claras sobre los riesgos detectados y automatizar tareas básicas relacionadas a mis correos electrónicos. | Spring AI, Ollama, Llama 3, respuestas explicativas mediante IA local, marcado de mensajes importantes, generación de recordatorios y opción de ocultar o eliminar correos peligrosos. |
| 5 Dashboard, sistema SaaS y funcionalidades finales | Sprint 4 | Como usuario y administrador, quiero visualizar estadísticas, gestionar suscripciones y acceder a funcionalidades de la plataforma según mi rol. | Dashboard de usuario y administrador, métricas básicas, monitoreo de amenazas, actividad reciente, Mercado Pago, plan premium, versión de prueba limitada y accesibilidad para adultos mayores. |

Tecnologías usadas

Base de Datos: MySQL

FrontEnd: Angular

Backend: Java + Spring Boot

Librerías/Frameworks: Spring Security, JWT, Hibernate/JPA, Spring AI (Ollama, Llama 3)

Apis: Gmail API, Google OAuth2

Testing: JUnit, Mockito, Postman

Repositorio del Proyecto: https://github.com/412145-CEBALLOS/AthenyxWard

| Datos a completar por el Estudiante |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha: 26/05/2026 | firma: | Ismael Ceballos |

| Datos a completar por el Docente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha: | Estado: | ☐ Aprobado | ☐ Rechazado |

Nota: Este Formulario deberá ser presentado en la primera entrevista con el tutor asignado, para validar la idea del proyecto y el alcance del mismo.Adjuntarlo en el proyecto de Jira para su formal aprobación, en una tarea Documentación, del Sprint 0.